«Согласовано»

Генеральный директор ООО «Сфера-М»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Скворцова Е.В.

**План**

**мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников в жилом доме**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Мероприятия | Срок выполнения | Примечание |
| 1. | Балансировка системы отопления | начало отопительного сезона |  |
| 2. | Диагностика состояния, промывка трубопроводов и стояков системы отопления | июнь |  |
|  | Диагностика состояния, промывка теплообменников отопления и горячего водоснабжения | Июль, сентябрь |  |
| 3. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления,находящихся в подвальных помещениях, с применением энергоэффективных материалов | Май-август |  |
| 4. | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы горячего водоснабжения, находящихся в подвальных помещениях, с применением энергоэффективных материалов | Май-август |  |
| 5. | Замена ламп накаливания в МОП (подвал, чердаки, подсобные помещения) жилого дома энергоэффективными лампами.  | Весь период |  |
| 6. | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды, пожарные лестницы и обеспечение их принудительного закрывания  | сентябрь |  |
| 7. | Рекомендовать собственникам остеклить лоджии и утеплить | весь период |  |
| 8. | Информировать собственников о состоянии теплозащиты жилого дома и мерах по экономии тепла | весь период |  |

Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_